# Umowa nr …

w sprawie wykonania robót budowlanych

zawarta w dniu ….. w ………..…..

pomiędzy ………………..., z siedzibą w ……………….., …………….., nr REGON: ………….., nr NIP:……………….., zwaną dalej „Inwestorem”, którą reprezentuje:

……………. – ……………

przy kontrasygnacie ………………-………………

oraz ……………………, z siedzibą w …………………………, nr NIP: ……………….., nr REGON: ……………………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………. – właściciela firmy

§ 1

- Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na …………………………

2.	Szczegółowy zakres robót przedstawia stanowiący integralną część umowy przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………………..

§ 2

Strony ustalają termin realizacji: do ……………..

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty na kwotę: ……………. zł brutto (słownie: ……………….. 00/100).

- Ogółem wynagrodzenie nie może przekroczyć ceny, o której mowa w ust. 1. Rozliczenie końcowe nastąpi zgodnie z faktyczną ilością wykonanych prac.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony.

- Rozliczenie nastąpi fakturą końcową do 14 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie O.C działalności gospodarczej, którą prowadzi.

§ 5

- Inwestor zobowiązany jest do:

- wskazania miejsca na wykonanie przez Wykonawcę zaplecza niezbędnego do realizacji zamówienia, przy czym koszty wykonania zaplecza obciążają Wykonawcę,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

  - zorganizowania zaplecza budowy,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem,

  - dbanie o należyty porządek na terenie budowy.

§ 6

- Nadzór nad pracami budowlanymi z ramienia Inwestora sprawował będzie………………

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i sztuką budowlaną.

§ 7

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy całego zakresu Przedmiotu Umowy,

  - odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Odbiorów wyszczególnionych w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 2) i 3) dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

- Gotowość do odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie ust.1 pkt 2) i 3) zostanie zgłoszona na piśmie do Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od daty osiągnięcia gotowości odbiorowej. Zawiadomienie to musi być poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót a następnie potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i ustali termin rozpoczęcia czynności odbiorowych najpóźniej w 5 dniu od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający ma prawo:

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie jest gotowy,

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia do czasu usunięcia tych wad.

- W wypadku stwierdzenia wad nie kwalifikujących się do usunięcia w toku czynności odbiorowych lub w okresie rękojmi Zamawiający może wg własnego wyboru: obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót albo zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia.

- Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie terminu rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Inwestorowi pisemną gwarancję na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2. Kary umowne naliczane będą w stosunku do ceny.

3. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne w wysokości:

  - 0,3% ceny za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy .

  - 0,3% ceny za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru.

  - 10% ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne w wysokości;

    - 0,3% ceny umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Inwestora.

    - 10% ceny umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  od Inwestora,

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny umowy.

- Kary umowne mogą być potrącone z faktury za wykonane roboty.

- Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, Strony mogą dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

      - Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub innych danych związanych z realizacją i fakturowaniem robot w tym zmiany konta bankowego.

      - Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W przypadku zaistnienia sporu, wynikłego na tle niniejszej umowy Strony ustalają, że właściwym sądem do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla Inwestora.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Inwestora i 1 dla Wykonawcy.

INWESTOR:	WYKONAWCA: